芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙招标公告（重招）

依据湖南文理学院2016年党政工作要点和我校有关规定，决定对芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙工程项目实行公开招标（重招），热忱欢迎具备资质并对此有意向的供应商前来投标。

- 一、项目总览

项目名称：芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙

项目内容：芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙（详见工程量清单）

项目预算（招标控制价）：175534元

招标编号：J2016026

- 二、联系方式

招投标管理中心：齐老师   联系电话：0736-7186063

- 三、投标须知

1、报名截止时间：

11月22日下午5:30前持有效证件（营业执照、法人代表授权书和投标人身份证、市级及以上安全认证文件）复印件到湖南文理学院招投标管理中心（逸夫综合楼A410室）报名。以上证件复印件须携带原件核对，不接受电话、网络、传真、邮件等其他形式的报名。过期视为无效报名。

2、投标文件递交及开标时间：

2016年12月6日下午3:00前将投标文件递交至湖南文理学院招投标管理中心评标室（逸夫综合楼A410室），开标时间为同日下午3:00。

3、获取招标文件办法：

招标文件直接通过网络下载。进入湖南文理学院主页——招投标管理中心页面——“招标公告”中查询项目具体内容。

网站地址：http://ztb.huas.cn/

特此公告！

湖南文理学院招投标管理中心办公室

2016年11月15日

芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙招标公告

招

标

文

件

发标单位：湖南文理学院招投标管理中心

编    号：J2016026

发标时间：2016年11月15日

一、项目总览

项目名称：芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙

项目内容：芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙（详见工程量清单）

项目预算（招标控制价）：175534元

项目地点：碑吉边路新修处

招标编号：J2016026

- 二、联系方式

齐老师   联系电话：0736-7186063

- 三、投标须知

1、本项目招标方式：公开招标。

2、获取招标文件办法：

招标文件直接通过网络下载。进入湖南文理学院主页——招投标管理中心页面——“招标公告”中查询项目具体内容。

网站地址：sbc.huas.cn

3、参加投标单位的条件：

（1）具有中国法人资格和独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度、良好的商业信誉和履行合同的能力；

（3）有建筑施工三级及以上施工资质；具备市级及以上安全认证；

（4）近三年内无不良记录，并要求在投标文件中提供近三年内无不良记录的承诺书（见承诺书样本）；

（5）满足本项目招标文件公布的预算上限、工期要求，任意一项不满足的，均作为不符合投标资质处理；

（6）投标方需认真阅读标书，满足招标方要求；

（7）投标单位自报名时起至开标前一天下午五点（2016年12月5日下午5:00）间到我校财务处缴纳壹仟伍佰元(￥1500.00元)投标保证金，只支持现场刷卡或转账，账号：湖南文理学院（常德市工商银行三岔路支行1908 070709020111819，转账请注明转账事由）。中标单位的投标保证金在合同签订日起5个工作日内无息退还，未中标单位投标保证金在评标结果公布后5个工作日内无息退还。

（8）本项目为全包干项目，报价单位所报价格均一次性报价，应包括人工、税费、管理费、运输费、安装费等其他相关各项费用，学校不再支付中标价格之外的任何费用，不认同的单位请勿报价。

4、项目概况：

见附件工程量清单。

工期：  2016年12月31日前完工。

5、违约责任：

投标人开标后无正当理由撤出投标，所交保证金不予退还。

6、其他：

参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理。

- 四、投标书的签署及规定

1、投标单位必须按本招标书的要求编制投标书，字迹清楚，标书要求一份正本，一份副本，且封口加盖单位公章；

2、投标方如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受；

3、投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表签字或由法人代表正式授权的投标人代签字。

- 五、投标文件的编写

- 1、投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标函；

（3）法定代表人资格证书（授权人参加投标需提供法定代表人授权书原件并加盖公司印章）；

（4）加盖公章的公司营业执照、资质等级复印件；

（5）单项工程单价及工程总价；

（6）有切实可行的施工方案；

（7）有满足国家规定的保修承诺。

（8）投标人应将投标文件正本、副本分开装袋密封，并在封皮上注明“正本”、“副本”字样；

（9）正副本封皮均应注明以下内容：

① 写明项目名称、招标编号、投标人名称并于袋口密封处加盖骑缝章；

② 注明“开标时启封”的字样。

- 2、投标报价及付款方式

（1）除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

（2）投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

（3）投标方需按招标方所列工程量清单的序号制表填列，不得自行编制序号,也不能有漏项；

（4）整个工程完工验收合格后付合同造价的75%工程款，办理完工程结算审计后付款至总造价的95%，余款5%一年后付清。

- 六、投标文件的密封和标记

（1）投标方应将投标文件用密封袋分别密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章；

（2）投标文件需提供书面方式和电子档（U盘）各一份，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其他计算机网络技术的投标一概不予接受；

（3）密封后于2016年12月6日下午3:00前送达湖南文理学院招投标管理中心评标室，过时未到者作为弃权。

- 七、开标、评标、定标

- 开标时间：2016年12月6日下午3:00。未准时递交投标文件的，视为自动放弃投标。

- 开标地点：湖南文理学院校园招投标管理中心评标室（逸夫楼A407室）

- 评标原则：坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则；

（4） 评标定标方法：

评标方式采用综合评标法（Ⅰ）。经我校组成的评标小组对合格投标人的投标报价、企业资质等综合评议后，综合得分最高单位为中标单位。

评分办法如下：

信誉评审计分（100分，权重0.2）

| 序号 | 项目 | 评 审 标 准 | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩（25） | 近三年内有类似项目超过5个的计25分，每减少一个减5分。 |  |
| 2 | 企业实力（10） | 根据投标单位资质等级、注册资金、业务范围、企业情况等各项要素，由评委综合评定。 |  |
| 3 | 企业安全认证（15） | 省级优秀计15分；省级合格计12分；市级优秀计9分；市级合格计6分 |  |
| 4 | 本项目项目经理能力（50） | 项目经理负责省内类似项目达到2项计10分，每减少一个扣5分，最低0分；每超过一个记5分，最高30分。 |  |
|  |  | 根据项目经理资证等级、业务水平、负责项目获奖情况等由评委综合评分（满分20分） |  |
| 5 | 合 计 |  |  |

备注： 总分为所有评委评分平均值；无加分项。

技术评审计分（100分，权重0.2）

| 序号 | 项目 | 评 审 标 准 | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工技术方案（60） | 施工技术方案科学合理计60分；施工技术方案可行但简单粗糙计40分；有方案但方案对施工无实际指导意义计20分；无施工方案计0分； |  |
| 2 | 施工人员配置（40） | 人员配置、证照齐全计40分；不齐全计20分；无人员配置计0分。 无安全员的本项最高不超过20分。 |  |
| 3 | 合 计 |  |  |

备注： 总分为所有评委评分平均值；无加分项。

投标报价评审计分（100分，权重0.6）

| 序号 | 项 目 |  |  | 评分标准 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终投标价＞基准价 |  |  | 从0开始每升1%减2分，即100-2*100X | X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 最终投标价—基准价 ×100% 基准价 |  |
| 2 | 最终投标价=基准价 |  |  | 100分 |  |  |
| 3 | 最终投标价＜基准价 |  |  | 从0开始每降1%加1分，即100＋100X |  |  |
| 投标人 |  | 投标报价 | 最终投标价 | 基准价 | X值 | 投标报价 得分 |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 对投标报价的调整记录： |  |  |  |  |  |  |

备注：

1．投标报价得分，基本分100分。

2．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

3．符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。

4．基准价公式：

A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=                N

i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

5．投标报价加分最多加3分，投标报价最高得分为103分。

6．最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

说明：信誉评审计分、技术评审计分、投标报价评审计分的权值比重为0.2：0.2：0.6。

(5) 我校无须向未中标单位解释未中标原因，也不退还投标文件。不认同的单位请勿投标。

（6）投标人在投标文件中还需提交信誉承诺书，并由法人签章并加盖单位公章后与投标文件一同密封、提交。未提交此承诺书的投标人取消其投标资格，投标文件不予评审。格式如下：

信誉承诺书

项目名称：

单位名称：

我单位郑重承诺：

1.我单位理解并认可本项目招标文件公布的所有内容（含更正公告、补充公告）；

2.我单位在近三年内无不良记录；

3.我单位提交的各项资料、投标报价真实有效；

4.我单位递交的投标文件中就本项目的各项投标承诺（不含上述三项），如我单位中标立即生效；

5.我单位在本项目招标活动中无违反国家、省市、学校法律法规、规章制度的行为。

承诺人（投标人）：XXXXXXXXX（加盖公章）

法人代表签章：

年      月       日

投标人如有违反承诺书中任何一条，取消其投标资格；已中标的单位，学校废除其中标资格；已签订合同的，学校有权解除合同；已签订合同并开始实施的，学校有权终止合同。

同时学校保留追究其行政、法律责任的权力。

- 八、废标

招标采购时遇到下列情况将予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

- 投标人的报价均超过了该项目预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，项目取消的。

- 九、合同的签署

中标单位按我校要求在中标后3日内持本单位（或公司）营业执照原件及相关资质证明文件与校方正式签定合同。

（1）本项目所需原材料均由中标单位供应，必须有产品合格证、出厂证明，待项目完工后进行验收。如发现假冒伪劣产品由供方调换为正品，并承担全部责任。

（2）如中标单位施工过程及竣工出现不符合需方验收规范要求，招标单位有权下令停止使用，造成损失的由中标单位负责，学校扣除履约保证金，并处以相应罚款。

（3）不允许推延工期。延误工期学校扣除履约保证金，并按合同约定予以罚款。

- 十、技术要求

附：工程量清单及编制说明

编 制 说 明

一、编制依据：

1、湖南文理学院芙蓉学院新建围墙（东院征地）工程施工简图（经与芙蓉学院商议，有修改）及预算书。

2、湘建价[2014]113号关于颁发“《湖南省建设工程计价办法》及有关工程消耗量标准的通知”。

3、湘建价[2014]112号关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知。

4、湘建价[2016]72号《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用规定》的通知。

5、湘建价[2016]160号《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据》的通知。

5、常德市造价管理站发布的2016年第4期建设工程材料预算价格。

二、相关说明：

1、规费中只计了安全生产责任险。

2、本预算中计入不可预见费15000元，渔池回填砖渣5000元，共计20000元暂列金额。

3、按报审方案，围墙总长400米，其中300米基础为1.2米深，100米基础为0.5米深。基础做法100厚Ｃ15砼垫层，砖基础大放脚50、38各二皮，24砌至正负零。经与芙蓉学院商议，墙身为1.8米高1/2砖墙，每3.5米设240*365mm砖柱。压顶为1砖、1/2砖各一皮。外面及压顶均粉水泥砂浆。

| E.1 单位工程工程量与造价表 (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙 标段: 用途: |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 普通土; | m3 | 533.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 |  | m3 | 398.20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距: 5KM; | m3 | 134.80 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级: C15商品混凝土; | m3 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级: 240*115*53灰砂砖; 2.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆; | m3 | 106.80 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 240*115*53灰砂砖; 2.墙体类型: 1/2砖 每3.5米设置0.24*0.365砖柱，详见编制说明; 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆; | m3 | 100.387 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.装饰面材料种类: 水泥砂浆; | m2 | 937.68 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011701003001 | 里脚手架 |  | m2 | 768.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011702001001 | 垫层模板 |  | m2 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| F.1 其他项目清单与计价汇总表 (一般计税法) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙 标段: |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 20000.00 |  | 明细详见F.3 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见F.4 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见F.5 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见F.6 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见F.7 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见F.8 |
| 6 | 1+2+3+4+5项合计 |  |  | 1+2.2+3+4+5项合计 |
| 7 | 销项税额 |  |  | (6项*11%) |
| 8 | 附加税费 |  |  | (6＋7)项*费率 |
| 合计 |  |  |  | (6+7+8)项合计 |
| 注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总. |  |  |  |  |

| F.3 暂列金额明细表 (一般计税法) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
| 1.1 | 不可预见费 |  | 15000.00 |  |
| 1.2 | 渔池回填砖渣 |  | 5000.00 |  |
| 合计 |  |  | 20000.00 |  |
| 注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中. |  |  |  |  |
| 2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取. |  |  |  |  |